战略BP Agent数据源接入与知识库建设周会

周会文档 · 方案拆解、评测闭环与推进责任

会议主题：战略BP Agent数据源接入与知识库建设周会

会议性质：周会 / 方案拆解 / 责任分工

参会发言：A2904单板滑雪Alpine Skiing-说话人04、1608晨曦-说话人01、A2904单板滑雪Alpine Skiing-说话人03、A2904单板滑雪Alpine Skiing-说话人01、15A-H12哈利波特-说话人01等13人

本周核心结论：明确专家访谈数据机器人收集MVP、高阶人脉数据先上线后补强安全、付费数据源优先API采购、知识库权限短期方案先跑通，并建立评测与周会闭环。

本周判断：当前首要目标不是一次性做完整架构，而是把数据源接入、知识库权限、评测与试用对象拆成可交付闭环：谁出方案、谁评测、谁做评测开发、谁先试用，都需要在同一张表内收口。

# 一、本周关键决策

| 议题 | 决策 |
| --- | --- |
| 专家访谈数据 | 采用群聊机器人MVP。机器人负责收集群聊上下文、加工材料并路由给发起任务的战略同学，不要求外部专家拥有Agent。 |
| 高阶人脉数据 | 暂缓全链路加密，以核心开发可见的方式先支持检索；初期只面向菲特、柯南等核心VIP用户，不向普通战略同学开放。 |
| 付费数据源 | 优先采购API接口，避免直接爬取付费网站的法律风险；如API不可得，再评估账号购买与合规抓取。 |
| 知识库权限 | 短期用“LMV + Graph”处理公共知识库，私密数据走RAG；长期继续补齐更完善的权限管控。 |
| 评测与协作 | 建立固定周会机制，同时补齐战略BP使用数据看板，以定性业务信号和定量数据共同驱动迭代。 |

# 二、工作包拆解与责任矩阵

说明：纪要中未明确的人选以“待定”标注，并给出建议归属。下次周会需要优先把待定项补齐，否则方案、评测、开发与试用会断在不同环节。

工作包1：专家访谈数据机器人MVP

| 本周产出定义 | 形成群聊机器人降级路由方案：任务下发到供应商群，机器人抽取上下文并路由给发起任务的战略同学。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 如意负责路由调研；A2904-说话人03负责Skill原型。 |
| 测评负责人 | 待定。建议由发起需求的战略BP指定1名业务验收人，负责判断整理结果是否可用。 |
| 测评开发负责人 | 待定。建议由A2904-说话人03先承担Skill原型开发；机器人接入由平台工程补位。 |
| 推进路径 / 试用对象 | 先选1-2个供应商群试点，覆盖标准需求表格化分发与非标沟通补充两类场景。 |

工作包2：高阶人脉数据接入

| 本周产出定义 | 先打通菲特、柯南等VIP人脉数据检索；全链路加密暂缓，后续再补权限与加密方案。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 1608晨曦-说话人01联系林鹤确认快速接入；A2904-说话人01推进替代解密方案。 |
| 测评负责人 | 待定。建议由菲特、柯南或其对应服务同学作为首批验收方，反馈召回质量与可用性。 |
| 测评开发负责人 | 林鹤承接数据接入工程；LV或数据引擎团队评估Star Rooms / 向量检索替代方案。 |
| 推进路径 / 试用对象 | 仅开放核心VIP试用，不进入普通战略同学工作台；试用期重点看检索命中、覆盖率与敏感数据暴露风险。 |

工作包3：付费数据源API采购

| 本周产出定义 | 明确竞品数据、行业报告等付费源的合规获取方式，优先购买API。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 15A-H12哈利波特-说话人01联系供应商；林鹤统一承接工程接入口。 |
| 测评负责人 | 待定。建议由战略BP业务侧提供样例问题和目标报告，用于验证数据完整性与时效性。 |
| 测评开发负责人 | 林鹤负责批量拉取与平台接入；平台层只提供底层能力支持。 |
| 推进路径 / 试用对象 | 先选择1个高价值供应商做API PoC；如不可采购API，再进入账号购买与抓取合规评估。 |

工作包4：知识库权限与检索

| 本周产出定义 | 短期跑通公共知识库与私密数据分层：公共知识库走LMV + Graph，私密数据走RAG。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 15A-H12哈利波特-说话人01与1608晨曦-说话人01共同细化短期方案并给出上线时间。 |
| 测评负责人 | 待定。建议由知识库核心使用团队出权限用例与验收清单。 |
| 测评开发负责人 | 待定。需要明确权限评测开发Owner，负责构造公共/私密/越权访问测试集。 |
| 推进路径 / 试用对象 | 先按业务上线卡点做短期版本；上线后继续推进长期权限管控方案。 |

工作包5：数据看板与评测迭代机制

| 本周产出定义 | 补齐战略BP使用数据看板，用定量数据识别高频用户、场景、卡点与后续迭代方向。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 奇伢(Ronin)负责看板梳理和缺失埋点补充。 |
| 测评负责人 | 奇伢(Ronin)牵头定量评测口径；业务侧补充定性反馈。 |
| 测评开发负责人 | 奇伢(Ronin)推动埋点与看板开发，必要时协调平台工程支持。 |
| 推进路径 / 试用对象 | 每周例会固定同步研发进度、业务信号、数据看板，并对试用范围做滚动调整。 |

# 三、推进闭环

| 环节 | 要求 |
| --- | --- |
| 1. 出方案 | 方案Owner在周会后输出一页方案：目标、边界、MVP路径、依赖方、风险、预计上线时间。 |
| 2. 出测评 | 测评Owner同步输出验收口径：样例任务、成功标准、人工验收方式、关键指标。 |
| 3. 做测评开发 | 测评开发Owner把样例与指标落成可重复执行的评测集或看板，不只靠口头反馈。 |
| 4. 小范围试用 | 先给最能产生业务信号的人试用：供应商群、核心VIP、战略BP高频用户，而不是一次性全量开放。 |
| 5. 周会复盘 | 每周回看：方案是否交付、评测是否执行、试用反馈是否有效、是否需要扩大范围或降级方案。 |

# 四、下周行动项

| 负责人 | 事项 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 如意 | 调研机器人收到的消息如何路由给自己的Agent，并输出可行方案。 | 下周周会前 | 方案 |
| A2904-说话人03 | 手搓一个Skill，把需求自动整理成表并分发给不同群组。 | 下周周会前 | 原型 |
| 1608晨曦-说话人01 | 联系林鹤，确认高阶人脉数据如何快速接入，暂缓全链路加密。 | 下周周会前 | 方案/排期 |
| A2904-说话人01 | 联系LV团队或数据引擎团队，评估绕过LV或替代解密方案。 | 下周周会前 | 技术路径 |
| 15A-H12哈利波特-说话人01 | 联系付费数据源供应商，确认API购买或账号购买方案。 | 下周周会前 | 采购路径 |
| 15A-H12哈利波特-说话人01、1608晨曦-说话人01 | 细化知识库权限管控短期方案，并给出明确上线时间点。 | 下周周会前 | 方案/Deadline |
| 奇伢(Ronin) | 梳理战略BP数据看板，补充缺失埋点数据。 | 持续推进 | 看板 |
| A2904-说话人04 | 建立每周例会机制，同步研发进度、业务信号与数据看板。 | 立即生效 | 机制 |

# 五、待补齐问题

每个工作包的测评负责人尚未完全明确，需要下次周会直接点名。

知识库权限的评测开发负责人尚未明确，需要和工程排期绑定。

高阶人脉数据试用期的安全边界需要形成书面规则，包括可见人员、日志留存与退出机制。

付费数据源采购后，仍需定义数据质量验收标准：覆盖范围、更新时间、字段完整度、召回准确率。

机器人MVP需要明确供应商群试点名单，以及从表格化需求到群聊补充的切换规则。