战略BP Agent数据源接入与知识库建设

老板汇报版周会文档 · 推进作战图 + 责任闭环

一句话结论：本周已把事项拆成5个工作包、6个推进环节；当前最需要老板关注的是测评Owner、测评开发Owner和试用范围的确认，避免方案做完后无法验证、无法推进。

一、推进作战图

读图方式：绿色代表责任或路径已基本明确；黄色代表需要补齐Owner、样例或外部确认；红色/风险项代表上线前必须形成书面边界。

| 工作包 | 方案 | 测评方案 | 测评开发 | 试用对象 | 本周卡点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家访谈机器人MVP | 如意 / A2904-03 | 待定 | A2904-03 + 平台工程待确认 | 1-2个供应商群 | 测评Owner未点名 |
| 高阶人脉数据接入 | 1608晨曦-01 / A2904-01 | VIP服务方待确认 | 林鹤 + LV/数据引擎 | 菲特、柯南等核心VIP | 安全边界需书面化 |
| 付费数据源API采购 | 15A-H12-01 / 林鹤 | 战略BP业务侧待确认 | 林鹤 | 1个高价值供应商PoC | API可得性待确认 |
| 知识库权限与检索 | 15A-H12-01 / 1608晨曦-01 | 知识库核心用户待确认 | 待定 | 业务上线卡点场景 | 评测开发Owner未明确 |
| 数据看板与评测机制 | 奇伢(Ronin) | 奇伢 + 业务侧 | 奇伢 + 平台工程 | 战略BP高频用户 | 缺失埋点需补齐 |

二、老板需要关注的三件事

| 关注点 | 为什么重要 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| 测评Owner要点名 | 多个工作包已有方案Owner，但测评责任未完全落人，后续容易变成“做了但没人验”。 | 在周会上直接指定每个工作包的业务验收人。 |
| 测评开发Owner要绑定排期 | 知识库权限、机器人路由、数据源质量都需要可重复评测，不能只靠口头反馈。 | 把评测开发纳入工程排期，明确谁交付评测集或看板。 |
| 先试用对象要收窄 | 当前涉及外部群、VIP人脉和付费数据源，过早全量开放会放大安全和体验风险。 | 先按供应商群、核心VIP、高频战略BP三类对象灰度。 |

三、工作包责任卡

工作包1：专家访谈数据机器人MVP

| 目标 | 解决外部专家无Agent、无小红书账号导致的访谈数据收集低效问题。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 如意负责消息路由调研；A2904-说话人03负责需求整理与群组分发Skill原型。 |
| 测评负责人 | 待定。建议由发起需求的战略BP指定1名业务验收人。 |
| 测评开发负责人 | 待定。建议A2904-说话人03先做Skill原型，平台工程补机器人接入。 |
| 试用对象 | 先选1-2个供应商群，验证标准需求表格化分发与非标沟通补充。 |

工作包2：高阶人脉数据接入

| 目标 | 先满足菲特、柯南等核心VIP的高阶人脉数据检索需求。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 1608晨曦-说话人01联系林鹤确认快速接入；A2904-说话人01协调LV或数据引擎替代方案。 |
| 测评负责人 | 待定。建议由VIP服务方或核心用户代表验收召回质量与可用性。 |
| 测评开发负责人 | 林鹤承接数据接入工程；LV或数据引擎团队评估Star Rooms / 向量检索替代方案。 |
| 试用对象 | 仅开放菲特、柯南等核心VIP；试用期重点看命中率、覆盖率、敏感数据暴露风险。 |

工作包3：付费数据源API采购

| 目标 | 合规接入竞品数据、行业报告等付费数据源，优先采购API。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 15A-H12哈利波特-说话人01联系供应商；林鹤承接统一工程入口。 |
| 测评负责人 | 待定。建议战略BP业务侧提供样例问题和目标报告。 |
| 测评开发负责人 | 林鹤负责批量拉取、字段落库与平台接入。 |
| 试用对象 | 先选1个高价值供应商做API PoC；API不可得时再评估账号购买与合规抓取。 |

工作包4：知识库权限与检索

| 目标 | 短期跑通公共知识库与私密数据分层：公共知识库走LMV + Graph，私密数据走RAG。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 15A-H12哈利波特-说话人01与1608晨曦-说话人01共同细化短期方案并给出上线时间。 |
| 测评负责人 | 待定。建议由知识库核心使用团队提供权限用例与验收清单。 |
| 测评开发负责人 | 待定。需要明确公共/私密/越权访问测试集Owner。 |
| 试用对象 | 先服务业务上线卡点场景，上线后继续推进长期权限管控方案。 |

工作包5：数据看板与评测迭代机制

| 目标 | 用数据看板追踪高频用户、使用场景、卡点和迭代方向。 |
| --- | --- |
| 方案负责人 | 奇伢(Ronin)负责看板梳理和缺失埋点补充。 |
| 测评负责人 | 奇伢(Ronin)牵头定量口径，业务侧补充定性反馈。 |
| 测评开发负责人 | 奇伢(Ronin)推动埋点与看板开发，必要时协调平台工程。 |
| 试用对象 | 战略BP高频用户；每周例会同步研发进度、业务信号和数据看板。 |

四、下周推进节奏

| 节奏 | 要交付什么 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 周会后24小时 | 补齐每个工作包的测评Owner与测评开发Owner。 | A2904-说话人04牵头确认 |
| 下次周会前 | 每个方案Owner提交一页MVP方案：目标、边界、依赖、排期。 | 各工作包方案Owner |
| 下次周会前 | 每个测评Owner提交样例任务、验收标准、试用对象名单。 | 各工作包测评Owner |
| 下次周会 | 用推进作战图复盘：哪些变绿、哪些仍为黄色、是否需要老板协调。 | A2904-说话人04 |

五、原始会议结论摘要

专家访谈数据采用群聊机器人降级路由MVP，机器人负责收集上下文并路由给发起任务的战略同学。

高阶人脉数据为加速上线暂缓全链路加密，初期仅服务菲特、柯南等核心VIP。

付费数据源优先采购API接口，降低直接爬取付费网站的法律风险。

知识库权限短期用LMV + Graph处理公共知识库，私密数据采用RAG，长期方案继续推进。

建立固定周会机制，汇报研发进度、业务信号和数据看板，并用定量数据驱动迭代。