战略BP Agent数据源接入与知识库建设 PMO总表

口径：仿照早期PMO表，将 owner 拆成方案 / 测评 / 测评开发 / 试用对象，便于老板扫全局与抓卡点。

| topic | todo / deliverable | ddl | state | 方案 owner | 测评 owner | 测评开发 owner | 试用对象 / 推进路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高阶人脉查询 高阶人脉查询 | 【安全】高阶人脉数据快速接入：先支持菲特、柯南等VIP检索；全链路加密暂缓，补书面安全边界。 | 下周周会前 | 进行中 | 1608晨曦-说话人01 A2904-说话人01 | 待定：建议VIP服务方 / 核心用户代表 | 林鹤 LV团队或数据引擎团队 | 先给菲特、柯南等核心VIP试用；不开放普通战略同学。 |
|  | 【安全】防prompt hacking、全文copy、数据可见范围与日志留存方案。 | 下周周会前 | 有风险 | A2904-说话人01 | 待定：安全/业务共同验收 | LV团队或数据引擎团队 | 与高阶人脉检索灰度同步验证；上线前明确可见人员。 |
| 专家访谈 专家访谈 | MVP方案：群聊机器人收集上下文，统一加工材料后路由给发起任务的战略同学。 | 下周周会前 | 进行中 | 如意 | 待定：发起需求的战略BP | 平台工程待确认 | 先选1-2个供应商群试点。 |
|  | 手搓Skill：把非标需求整理成表，并分发给不同供应商群组。 | 下周周会前 | 未开始 | A2904-说话人03 | 待定：战略BP业务验收 | A2904-说话人03 | 覆盖标准需求分发表 + 群聊补充沟通两类场景。 |
| 付费数据源 | 联系供应商，确认竞品数据、行业报告等付费数据源API采购；API不可得再评估账号购买。 | 下周周会前 | 进行中 | 15A-H12哈利波特-说话人01 | 待定：战略BP业务侧提供样例问题 | 林鹤 | 先选1个高价值供应商做API PoC。 |
| 知识库2.0 知识库2.0 | LLM Wiki + Graph公共知识库重构；私密数据短期走RAG。 | 待补明确日期 | 进行中 | 15A-H12哈利波特-说话人01 1608晨曦-说话人01 | 知识库核心使用团队待确认 | 待定：权限评测开发Owner | 先服务业务上线卡点场景。 |
|  | 知识库权限管理方案：公共/私密/越权访问边界、验收清单、上线时间点。 | 下周周会前 | 待确认 | 15A-H12哈利波特-说话人01 1608晨曦-说话人01 | 待定：知识库核心使用团队 | 待定：构造权限测试集 | 短期方案先上线；长期权限方案继续跟进。 |
| 评测&看板 | 战略BP数据看板：高频用户、使用场景、缺失埋点、业务信号。 | 持续推进 | 进行中 | 奇伢(Ronin) | 奇伢(Ronin) 业务侧补定性反馈 | 奇伢(Ronin) 平台工程支持 | 战略BP高频用户先试用；周会复盘数据。 |
| 周会机制 | 建立每周例会：同步研发进度、业务信号、数据看板，滚动更新PMO总表。 | 立即生效 | 未开始 | A2904-说话人04 | A2904-说话人04 | 不涉及 | 所有工作包Owner参会；每周更新状态与卡点。 |

老板关注：黄色/风险项需要下次周会直接点名补齐；尤其是测评Owner、测评开发Owner和试用对象范围。